**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Савинского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 23.11.2017 №951

д.Савино

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Савинского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Савинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 "Об утверждении государственной программы Новгородской области "Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы", Администрация Савинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Савинского сельского поселения на 2018-2022 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Савинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Савинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава сельского поселения А.В.Сысоев**

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации Савинского сельского поселения

от 23.11.2017 №951

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

 **на территории Савинского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**1. Наименование муниципальной программы:** Формирование современной городской среды на территории Савинского сельского поселения на 2018-2022 годы (далее – Программа)

**2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:** Администрация Савинского сельского поселения

**3. Соисполнители муниципальной программы:** собственники помещений многоквартирных домов (далее – МКД)

**4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):** нет

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Цель 1: Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения на территории Савинского сельского поселении** |
| 1. | **Задача 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |  |  |  |  | 1 |
| 2. | **Задача 2: Благоустройство общественных территорий** |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. |  |  |  |  |  |

**6. Сроки реализации муниципальной программы:** 2018-2022 годы.

**7.Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источники финансирования |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | всего[[1]](#footnote-2) |
| 2018 |  |  | 177,6 |  | 177,6 |
| 2019 |  |  | 177,6 |  | 177,6 |
| 2020 |  |  | 177,6 |  | 177,6 |
| 2021 |  |  | 177,6 |  | 177,6 |
| 2022 |  |  | 177,6 |  | 177,6 |
| **Всего** |  |  | **888,0** |  | **888,0** |

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

1. Создание комфортных условий для жизнедеятельности граждан.

2. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий посредством проведения благоустройства 1 дворовых территорий многоквартирных домов, что повысит степень благоустроенности дворовых территорий, расположенных на территории Савинского сельского поселения.

3. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в количестве 9 ед.

4. Увеличение степени заинтересованности граждан, организаций и юридических лиц в реализации и контроле за исполнением мероприятий по благоустройству территорий.

**1. Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития Савинского сельского поселения, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере**

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории сельского поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования Савинское сельское поселение является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. Граждане должны пользоваться благоустроенными территориями, которые соответствуют своим функциональным характеристикам. В тоже время, на территории Савинского сельского поселения практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового, спортивного оборудования, освещения и др. Первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено.

В настоящее время на территории поселения существует высокая потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях детских площадок, изготовленных из металла в 80-90 годах, и подвергшихся за длительный период коррозии, создает угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей на детских площадках и газонах, возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели

По результатам проведенной инвентаризации, сформирован перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Савинского сельского поселения (Приложения № 2,3 к Программе). В перечень включено 9общественных территории и 1 дворовая территория МКД. Большая часть из них нуждается в благоустройстве.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Савинского сельского поселения, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**2. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и**

**прочих рисков реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы (далее – Программа) зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на недофинансировании Программы, и в конечном итоге на реализации ряда мероприятий Программы.

К правовым рискам реализации Программы можно отнести риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном уровне - проявлении законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматривается следующее:

- проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных [мероприятий](file:///K%3A%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DI21.181%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202015%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202015%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%202014.doc#Par1098#Par1098), достижение поставленной цели и решение задач;

- проведение ежегодной корректировки показателей и [мероприятий](file:///K%3A%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CRar%24DI21.181%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202015%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202015%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%20%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%202014.doc#Par1098#Par1098) Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

**3. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Администрация Савинского сельского поселения организует реализацию Программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (Приложение №1 к Программе).

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения контрактов в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД формируется исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ в соответствии с нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017№ 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы» (Приложение к Программе №4, 5).

Порядок трудового и (или) финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству приведен в Приложении № 6 к настоящей Программе.
 Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально - экономического развития Савинского сельского поселения и контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Савинского сельского поселения.

В ходе реализации Программы Администрация Савинского сельского поселения осуществляет следующие действия:

- определяет формы и методы управления реализацией Программы;

- в случае необходимости, инициирует внесение изменений в Программу, сроки ее реализации, а также в соответствии с законодательством – объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом;

- составляет отчет о ходе реализации Программы за предыдущий год (предоставляется Главе Савинского сельского поселения) до 01 марта года, следующего за отчетным.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Администрация Савинского сельского поселения представляет Главе Савинского сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Савинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий. | АдминистрацияСавинского сельского поселения | 2018-2022 | 1.1. | местный бюджет | - | - | - | - | 177,6 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетныесредства | - | - | - | - | - |
|  | **Задача 2. Благоустройство общественных территорий** |
| 2 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Администрация Савинского сельского поселения | 2018-2022 | 2.1. | местный бюджет | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Савинского сельского поселения

 на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**дворовых территорий МКД, расположенных на территории Савинского сельского поселения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Площадь дворовой территории, кв.м. | Площадь асфальтобетонного покрытия, требующего ремонта, кв. м. | Перечень видов работ | Планируемый период благоустройства\* |
| Согласно минимальному перечню (указать виды работ) | Согласно дополнительному перечню (указать виды работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Новоселицы, ул. Армейская, д.86 | 1326 | 490 | ремонт асфальтобетонного покрытия  |  | 2022 г. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Савинского сельского поселения

 на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень**

**общественных территорий, расположенных на территории**

**Савинского сельского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** | **Наименование** | **Виды работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение, д.Новоселицы, ул.Центральная, уч.110Б (парковая зона) | благоустройство парка | Устройство пешеходных дорожек, установка лавочек, урн, монтаж осветительного оборудования вдоль дорожек.В рамках доступности среды для инвалидов: * установка скамеек со спинками и подлокотниками;
* оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда инвалидов - колясочников;
 |
| 2 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение д.Божонка, ул.Новая у домов №26, 27 | устройство детскойплощадки | Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, поставка и монтаж: качели на стойках с сиденьем, балансир, горка, карусель, песочница, детский игровой комплекс, скамейки, урны; |
| 3 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение, д.Новоселицы, ул.Центральная, уч.110В  | благоустройство площади перед магазинами | установка ограждений, ремонт асфальтобетонного покрытия  |
| 4 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение, д.Божонка, ул.Новая у дома №13 | устройство многофункционального общественного спортивного объекта (детская спортивно-игровая площадка), | Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка,спортивная площадка с резиновым покрытием, стойки для волейбольной площадки, сетка для игры в волейбол |
| 5 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение, д.Новоселицы, ул.Армейская | устройство многофункционального общественного спортивного объекта (детская спортивно-игровая площадка) | спортивная площадка с резиновым покрытием, стойки для волейбольной площадки, сетка для игры в волейбол |
| 6 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение, д.Божонка, ул.Новая у дома № 26, 27 | устройство многофункционального общественного спортивного объекта (детская спортивно-игровая площадка), | спортивная площадка с резиновым покрытием, стойки для волейбольной площадки, сетка для игры в волейбол |
| 7 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение, д.Новоселицы, ул.Центральная (территория парка) | устройство многофункционального общественного спортивного объекта (детская спортивно-игровая площадка), | спортивная площадка с резиновым покрытием, стойки для волейбольной площадки, сетка для игры в волейбол |
| 8 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение д.Божонка, ул.Центральная у МАУ «Божонский СДК» | устройство детской площадки | Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, поставка и монтаж: качели на стойках с сиденьем, балансир, горка, карусель, песочница, детский игровой комплекс, скамейки, урны; |
| 9 | Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Савинское сельское поселение д.Божонка, ул.Центральная у МАУ «Божонский СДК» | устройство многофункционального общественного спортивного объекта (детская спортивно-игровая площадка), | спортивная площадка с резиновым покрытием, стойки для волейбольной площадки, сетка для игры в волейбол |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Савинского сельского поселения

 на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству,**

**предлагаемых к размещению на дворовой территории с визуализацией**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ** | **Единица измерения** | **Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.)\*** | **Визуализированное изображение** |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня | 1 м 2 | 1 550,00 |  |
| 2. | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 5 000,00 |  |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 2 000,00 |  |
| 4 | Установка элементов освещения | 1 ед. | 20 000,00 |  |

\*Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен

\* Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции и может быть пересмотрена

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Савинского сельского поселения

 на 2018-2022 годы»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству,**

**предлагаемых к размещению на дворовой территории с визуализацией**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.)\* | Визуализированное изображение |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | 1 шт. |  |  |
| 1.1 | качели на стойках с сиденьем | шт. | 25069,52 |  |
| 1.2 | балансир | шт. | 11581,65 |  |
| 1.3 | горка | шт. | 52230 |  |
| 1.4 | карусель | шт. | 32074,65 |  |
| 1.5 | песочница | шт. | 16037,90 |  |
| 1.6 | детский игровой комплекс | шт. | 112600 |  |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. |  |  |
| 2.1 | футбольные ворота с баскетбольным щитом | шт. | 31526,1 |  |
| 2.2 | стойка баскетбольная со щитом и сеткой | шт. | 26716,5 |  |
| 2.3 | спортивная площадка с резиновым покрытием | м 2 | 3175,9 |  |
| 2.4 | стенка-турник | шт. | 18014 |  |
| 3 | Устройство парковки | м 2 | 2100 |  |
| 4 | Устройство газона | м 2  | 300 |  |
| 5 | Устройство, модернизация, реконструкция контейнерной площадки для твердо- бытовых отходов на 1 контейнер | шт | 30200,3 |  |
| 6 | Устройство пандуса | пог. м. | 1980 |  |
| 7 | Установка искусственных дорожных неровностей | 1 м.п. | 2989 |  |

\*Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

\* Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с учетом уровня инфляции и может быть пересмотрена.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Савинского сельского поселения

 на 2018-2022 годы»

**Формы и минимальная доля финансового участия и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

Программой предусматривается наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не более 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) в размере не более 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Перед началом работ по благоустройству двора и общественной территории разрабатывается эскизный дизайн-проект, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, со сводным сметным расчетом и приложением фотографий существующей территории, указанием количества проживающих граждан (для дворовой территории).

 Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Савинского сельского поселения, нуждающиеся в благоустройстве, утверждается в соответствии с Приложением 3 к программе.

Адресный перечень общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Савинского сельского поселения, нуждающихся в благоустройстве, утверждается в соответствии с Приложением 4 к программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в соответствии с Приложением 5 к программе.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в соответствии с Приложением 6 к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения фактической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета [↑](#footnote-ref-2)